Gerenciamento de estoque

1. **Introdução**

* Gerente efetua o login.
* Quando o usuário precisar, ele vai adicionar um item com nome, preço e quantidade.
* O usuário poderá modificar o item sempre que for preciso.
  + Nome
  + Quantidade
  + Preço
  + Exclusão

1. **Organização de projeto**

* Login Gerente:
  + Usuário
  + Senha
* Funcionamento:
  + Inclusão de itens
  + Exclusão
  + Adição de itens
  + Edição de itens
* Itens:
  + Nome
  + Quantidade
  + Preço

1. **Requisitos de recurso de hardware e software**

* Conexão à internet.
* Conexão com banco de dados.
* Navegadores atualizados.
* Especificações mínimas do computador:
  + 30 MB de memória RAM.
  + Processador Dual-core
  + 500 MB de espaço em disco.

1. **Divisão do trabalho**

* A elicitação de requisitos será feita em conjunto
* Banco de dados = Anderson = 70% - Bruno = 30%
* HTML, CSS, JavaScript(Bibliotecas), PHP = Anderson = 50% - Bruno = 50%

1. **Análise de riscos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grau de risco** | **Riscos** | **Descrição** |
| 3 | Gerência de projeto | Risco associado a inexperiência em projetos. |
| 3 | Tempo de releases | Não estimar o tempo entre as releases. |
| 1 | Erro de estoque | Realizada a venda, mas não foi contabilizada à quantidade em estoque. |
| 5 | Bugs ou erros | Bugs ou erros inesperados durante o funcionamento. |
| 1 | Planejamento | Fuga no planejamento (imaginar um layout e fazer outro). |

1. **Cronograma de projeto**

<https://trello.com/b/QsCl1cuY/gerenciador-de-estoqu>